1

                                                                                                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОНТРОЛЬНО- СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Карла Маркса, 182
З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект постановления Администрации Рубцовского района Алтайского края «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Рубцовского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2024 годы»
12.10.2021
          № 16
          Контрольно-счетной палатой  Рубцовского  района  Алтайского края  на основании  статьи 157 Бюджетного кодекса   Российской Федерации, пункта 7 статьи 9 Положения о контрольно-счетной  палате Рубцовского района Алтайского края, утвержденного решением Рубцовского районного Собрания депутатов Алтайского края от 25.09.2020 № 32, в соответствии со стандартом  внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 012 «Общие правила проведения экспертизы проектов муниципальных программ», утвержденным распоряжением контрольно-счетной палаты Рубцовского района Алтайского края от 01.02.2021 № 09, распоряжением контрольно–счетной палаты Рубцовского района Алтайского края от 07.10.2021 № 42 О проведении финансово-экономической  экспертизы проекта  постановления Администрации Рубцовского района Алтайского края «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Рубцовского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2024 годы», проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Рубцовского района Алтайского края «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Рубцовского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации района от  26.04.2021 № 232 по результатам которой, установлено следующее.

         Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения Рубцовского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2024 годы (далее – «муниципальная программа»). Разработчиком муниципальной программы является отдел Администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
1. Анализ целей и задач муниципальной программы 
Проектом постановления  цели и задачи муниципальной программы не меняются.
2.Анализ структуры и  содержания муниципальной программы
          В соответствии с решением Рубцовского районного Собрания депутатов от 24.09.2021 № 27 «О внесении изменений в районный бюджет на 2021 год» проектом постановления вносятся изменения в паспорт муниципальной программы в позицию «Объемы и источники финансирования Программы по годам». Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2021 - 2024 годах за счет средств краевого и местного бюджета составляет 167 962,87 тыс. рублей, в том числе по годам:

          2021 год – 2418,56 тыс. рублей;

          2022 год – 165544,31 тыс. рублей;

          2023 год – 0,00 тыс. рублей;

          2024 год – 0,00 тыс. рублей.
          Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.

Перечень мероприятий  муниципальной программы «Обеспечение населения Рубцовского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2024 годы излагается в следующей редакции:
	Задача, мероприятие
	Сумма затрат, тыс. рублей
	Источни-
ки финансирования
	Исполни

тели
	Ожидаемый результат от реализации мероприя-
тия

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	Всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача 1.

Удовлетворение потребности населения Рубцовского района в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
	0,00
0,00
	0,00
0,00


	0,00
0,00


	0,00
0,00
	0,00
0,00
	Местный бюджет

Краевой бюджет
	Администрация района,

Комитет Администрации района по управлению муниципальнымимуществом
	снижение числа аварий на системах водоснабже-

ния и водоотведения по сравнению с 2019 годом до 30%;

недопущение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением нормативного срока устранения аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры

	Мероприятие 1.1.

строительство системы водоснабжения, Рубцовский район, с. Веселоярск
	0,00
0,00
	0,00
0,00


	0,00
0,00
	0,00
0,00


	0,00
0,00
	Местный бюджет

Краевой бюджет
	
	

	Задача 2.

Обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Рубцовского района
	618,56
1800,00
	1 641,01

163903,30
	0,00
0,00


	0,00
0,00
	2259,57
165703,30
	Местный бюджет

Краевой бюджет
	
	снижение числа аварий на системах теплоснабже
ния по сравнению с 2019 годом до 30%;

снижение числа аварий на системах водоснабже-

ния и водоотведенияпо сравнению с 2019 годом до 30%;
создание условий для бесперебойно-го обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами.



	Мероприятие 2.1. Ремонт тепловых сетей в с.Безрукавка, Рубцовского района
	0,00
0,00
	634,22

63422,30
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	634,22

63422,30
	Местный бюджет

Краевой бюджет
	
	

	Мероприятие 2.2.

Техническое перевооружение котельной в с.Безрукавка, Рубцовского района
	0,00

0,00
	808,00
80800,00

	0,00
0,00


	0,00
0,00
	808,00
80800,00

	Местный бюджет

Краевой  бюджет
	
	

	Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями
	0,00
0,00
	198,79

19681,00
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	198,79

19681,00
	Местный бюджет

Краевой бюджет
	
	

	Мероприятие 2.4. Расходы на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения
	618,56
1800,00

	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	618,56
1800,00
	Местный бюджет

Краевой бюджет
	
	

	Итого
	2418,56
	165544,31
	0,00
	0,00
	167962,87
	
	
	


         Раздел  муниципальной программы «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  Программы» излагается в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования составляет 167 962,87 тыс. рублей.

Основными источниками финансирования Программы являются:

средства районного бюджета – в 2021 году -  618,56  тыс. рублей; в 2022 году – 1641,01 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году- 0,00 тыс. рублей; 

средства краевого бюджета – в 2021 году -  1800,00  тыс. рублей; в 2022 году – 163903,30  тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году- 0,00 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется, исходя из возможностей бюджета района».

3. Анализ ресурсного обеспечения муниципальной программы

         По сравнению с действующей редакцией общие объемы финансового обеспечения муниципальной программы за период действия увеличатся на 28 436,40 тыс. рублей  и составят 167 962,87 тыс. рублей за счет средств краевого и районного бюджета.

          Согласно проекта постановления Администрации Рубцовского района Алтайского края «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Рубцовского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2024 годы» корректировка объемов финансирования муниципальной программы  приходится на 2021 и 2022 годы. Плановый период 2023 - 2024 годов остается без изменений. 
          В 2021 году в задаче 2. «Обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Рубцовского района» мероприятие 2.1. «Ремонт тепловых сетей в с.Безрукавка, Рубцовского района» остается без финансирования, по причине не состоявшегося конкурса, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
         Расходы из краевого и районного бюджетов  на мероприятие 2.2. «Техническое перевооружение котельной в с.Безрукавка, Рубцовского района» и 2.3. «Предоставление субсидий муниципальным образованиям на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями» составят 0,00 тыс. рублей.

          Добавляется мероприятие 2.4. «Расходы на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения». Денежные средства  краевого и районного бюджетов в сумме 2418,56 тыс. рублей будут направлены на финансирование данного мероприятия.
         Объем финансирования в целом уменьшится на 96173,97 тыс. рублей по сравнению с действующей редакцией.
          В 2022 году объем финансирования увеличится на 124610,37 тыс. рублей по сравнению с действующей редакцией, как в целом, так и по мероприятию  2.1. «Ремонт тепловых сетей в с.Безрукавка, Рубцовского района» на 43002,37 тыс. рублей и мероприятию 2.2. «Техническое перевооружение котельной в с.Безрукавка, Рубцовского района» на 81608,00 тыс. рублей в задаче 2. «Обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Рубцовского района». 
         Бюджетные ассигнования на мероприятие 2.3. «Предоставление субсидий муниципальным образованиям на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями» остаются без изменений. 
          Расходы из краевого и районного бюджетов  на мероприятие 2.4. «Расходы на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения» составят 0,00 тыс. рублей.
Проектом постановления приводятся в соответствие объемы финансового обеспечения муниципальной программы с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на ее реализацию в решении Рубцовского районного Собрания депутатов Алтайского края от 25.12.2020 № 46 «Об утверждении районного бюджета на 2021 год» (в ред. 24.09.2021 № 27 «О внесении изменений в районный бюджет на 2021 год»).

         Требования п.п. 4 п. 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и п.п. 4.2. п. 4 постановления Администрации Рубцовского района Алтайского края от 13.01.2014 № 03 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (с изменениями от 17.10.2016 № 702)  в части приведения муниципальной программы в соответствии с решением  Рубцовского районного Собрания депутатов Алтайского края от 25.12.2020 № 46 «Об утверждении районного бюджета на 2021 год» (в ред. от 24.09.2021 № 27 «О внесении изменений в районный бюджет на 2021 год») не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу соблюдены.

4. Анализ устранения замечаний
Замечания контрольно-счетной палаты Рубцовского района Алтайского края по предыдущему проекту постановления Администрации Рубцовского района Алтайского края Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Рубцовского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2024 годы отсутствовали.
5. Вывод
         По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта  постановления Администрации Рубцовского района Алтайского края «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Рубцовского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2024 годы» утвержденную постановлением Администрации района от  26.04.2021 № 232, замечания отсутствуют. 

Председатель контрольно-счетной палаты

Рубцовского района Алтайского края    ____________              / Н.В. Качусова/






