УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации района

от 11.12.2014 № 946

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Паспорт

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Рубцовский район» на 2015 – 2020 годы

(далее «Программа»)

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Рубцовского района |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Рубцовского района Алтайского края; Комитет по образованию Администрации Рубцовского района; Администрации сельсоветов (по согласованию); |
| Цель Программы | Повышение эффективности использования в районе топливно-энергетических ресурсов |
| Задачи Программы | сокращение в районе потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении; устойчивое обеспечение населения района коммунальными услугами, удовлетворение потребности экономики района в энергоресурсах; снижение в районе уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | снижение расхода электроэнергии; снижение расхода угля. |
| Сроки реализации Программы | 2015 - 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования в целом по Программе: 2220 тыс.руб., в т.ч. из средств местного бюджета 2200 тыс.руб. Из них по годам: 2015-370,0 тыс. рублей. 2016-370,0 тыс. рублей 2017-370,0 тыс. рублей 2018-370,0 тыс. рублей 2019-370,0 тыс. рублей 2020-370,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | снижение расхода электроэнергии на 13 %; снижение расхода угля на 8%. |

1.Общая характеристика сферы реализации Программы

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития муниципального образования Рубцовский район. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1) Высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства. Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства и на бюджете района.

2) Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обусловливают рост тарифов на энергетические ресурсы, потребляемые районом, и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство района, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Намеченный Правительством Российской Федерации переход к постепенному снижению дотаций с последующей их ликвидацией при существующей тенденции роста тарифов приведет к неплатежеспособности части населения. Предусматривается проведение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергосбережения путем создания экономических и технических механизмов, стимулирующих энергосбережение и позволяющих снизить затраты бюджетных потребителей на оплату отопления, электро- и водоснабжения за счет сокращения непроизводственных расходов и потерь энергоресурсов и воды.

2. Приоритетные направления реализации Программы,

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов

Программы, сроков и этапов её реализации.

2.1.Приоритетные направления реализации  Программы.

Программа направлена на сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении, а также на снижение расхода электроэнергии, снижение расхода угля.

2.2. Цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является повышение эффективности использования районе топливно-энергетических ресурсов.

Основными задачами Программы являются:

1) Сокращение в районе потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;

2) Устойчивое обеспечение населения района коммунальными услугами, удовлетворение потребности экономики района в энергоресурсах;

3) Снижение в районе уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры.

## 2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы.

Социальная эффективность мер, предусмотренных Программой, заключается в следующем:

1) Вовлечение местных энергоресурсов в хозяйственный оборот, оснащение организаций приборами и системами учета и регулирования расхода энергоресурсов, техническое перевооружение с целью снижения;

2) Достижение предусмотренных объемов экономии энергоресурсов создаст реальные предпосылки для стабилизации экономической ситуации в бюджетной сфере.

- снижение  расхода электроэнергии на 13 %;

- снижение расхода угля на 8% (представлено в Приложении №1).

2.4. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Рубцовский район» реализуется в период с 2015 по 2020 года.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

На решение задач Программы направлены:

3.1.Технические и технологические мероприятия энергосбережения, включающие в себя:

1) Проведение энергоаудита и паспортизации существующих зданий и сооружений муниципальной сферы;

2) Оснащение приборами учета, а также автоматизацию потребления тепловой, электрической энергии и воды зданиями, строениями сооружениями;

3) Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения;

4) Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива;

5) Модернизация котельных, включая строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия;

6) Замена оборудования с завышенной мощностью;

3.2. Организационные мероприятия по энергосбережению включающие в себя:

1) Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности;

2) Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности (представлено в приложении №2).

4. Общий объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Рубцовский район» на 2015 – 2020 годы средства выделенные на реализацию Программы являются расходным обязательством муниципального образования Рубцовский район Алтайского края, предусматриваемых ежегодно бюджетом района, согласно утверждаемому плану мероприятий.

## Общий объем финансирования составляет 2200 тысяч рублей.

Основными источниками финансирования Программы являются:

средства районного бюджета – в 2015 году- 370,0 тыс. рублей; в 2016 году – 370,0 тыс. рублей; в 2017 году – 370,0 тыс. рублей; в 2018 году- 370,0 тыс. рублей; в 2019 году – 370 тыс. рублей; в 2020 году - 370 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов,  необходимых для реализации Программы из бюджета Рубцовского района (представлен в приложении №3).

5. Анализ рисков реализации Программы

и описание мер управления рисками реализации Программы

К рискам реализации Программы, следует отнести следующие:

1) Институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы на районном уровне и (или) недостаточно быстрым формированием механизмов и инструментов реализации основных мероприятий Программы.

2) Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

3) Финансовые риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Рубцовского района, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

## 6. Методика оценки эффективности Программы.

6.1. Комплексная оценка эффективности реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Рубцовский район» на 2015-2020 годы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач Программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Программы;

степени реализации мероприятий Программы.

1) Оценка степени достижения целей и решения задач Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m)  х((Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы (подпрограммы);

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы;

( – сумма значений;

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

Оценка значения i-го индикатора (показателя) Программы производится по формуле:

Si = (Fi/Pi) х 100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) Программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) х 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

2)Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы по формуле:

Fin = (K/ L) х 100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий Gрограммы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы на соответствующий отчетный период.

3) Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) Программы  производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) х  ((Rjх 100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий Программы;

n – количество мероприятий, включенных в Программу;

( – сумма значений;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия Программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0».

4) Комплексная оценка эффективности реализации Программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

6.2. Реализация Программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

6.3.  Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким

Приложение №1к  Программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

муниципального образования

Рубцовский район»

на 2015 – 2020 годы

СВЕДЕНИЯ

целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации Программы

| Индикаторы | Единица измерения | Показатели эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | В 2015-2020 годах | В том числе по годам |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Экономия расхода электроэнергии | % | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Снижение расхода угля | % | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Приложение 2к  Программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности муниципального

образования Рубцовский район» на 2015 – 2020 годы

Перечень мероприятий Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Рубцовский район» на 2015 – 2020 годы

| N | Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. руб.) | Источники финанси- рования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Рубцовский район» |
| Цель 1. Повышение эффективности использования в районе топливно-энергетических ресурсов |
| Задача 1. Сокращение в районе потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении |
| 1. 1.1. | Проведение энергоаудита и паспортизации существующих зданий и сооружений муниципальной сферы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Снижение расходов электроэнергии |
| 1.1.2 | Оснащения приборами учета, а также автоматизацию потребления тепловой, электрической энергии и воды зданиям, строениями и сооружениями | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Экономия энергоресурсов |
| Задача 2. Устойчивое обеспечение населения района коммунальными услугами, удовлетворение потребности экономики района в энергоресурсах |
| 1.2.1. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Экономия энергоресурсов |
| 1.2.2. | Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректирвок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Снижение расходов угля |
| 1.2.3. | Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Снижение расходов электороэнергии и энергоресурсов |
| 1.2.4. | Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
| Задача 3. Снижение в районе уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры |
| 1.3.1. | Модернизация котельных, включая строительство котельных с использованием энегроэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Снижение расходов электроэнергии и энергоресурсов |
| 1.3. 2 | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  | Итого: | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 2200 тыс. руб. (за 2015-2020 годы) |

Приложение № 3к Программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности муниципального

образования Рубцовский район» на 2015 – 2020 годы

Объем финансовых ресурсов,  необходимых для реализации Программы из бюджета Рубцовского района

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего финансовых затрат | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 2220,0 |