Утверждено постановлением

Администрации Рубцовского района

от 24.03.2016 №210

Приложение №1к  Программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

муниципального образования

Рубцовский район»

на 2015 – 2020 годы

СВЕДЕНИЯ

целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации Программы

| Индикаторы | Единица измерения | Показатели эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | В 2015-2020 годах | В том числе по годам |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Экономия расхода электроэнергии | % от предыдущего года | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Снижение расхода угля | %от предыдущего года | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Утверждено постановлением

Администрации Рубцовского района

от 24.03.2016 №210

Приложение 2к  Программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности муниципального

образования Рубцовский район» на 2015 – 2020 годы

Перечень мероприятий Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Рубцовский район» на 2015 – 2020 годы

| N | Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. руб.) | Источники финанси- рования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Рубцовский район» |
| Цель 1. Повышение эффективности использования в районе топливно-энергетических ресурсов |
| Задача 1. Сокращение в районе потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении |
| 1. 1.1. | Проведение энергоаудита и паспортизации существующих зданий и сооружений муниципальной сферы | 0,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Снижение расходов электроэнергии |
| 1.1.2 | Оснащения приборами учета, а также автоматизацию потребления тепловой, электрической энергии и воды зданиям, строениями и сооружениями | 143,8 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Экономия энергоресурсов |
| Задача 2. Устойчивое обеспечение населения района коммунальными услугами, удовлетворение потребности экономики района в энергоресурсах |
| 1.2.1. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения | 0,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Экономия энергоресурсов |
| 1.2.2. | Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректирвок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Снижение расходов угля |
| 1.2.3. | Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Снижение расходов электороэнергии и энергоресурсов |
| 1.2.4. | Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
| Задача 3. Снижение в районе уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры |
| 1.3.1. | Модернизация котельных, включая строительство котельных с использованием энегроэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Снижение расходов электроэнергии и энергоресурсов |
| 1.3. 2 | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Бюджет района | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  | Итого: | 143,8 | 20,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 1643,8 тыс. руб. (за 2015-2020 годы) |

Утверждено постановлением

Администрации Рубцовского района

от 24.03.2016 №210

Приложение № 3к Программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности муниципального

образования Рубцовский район» на 2015 – 2020 годы

Объем финансовых ресурсов,  необходимых для реализации Программы из бюджета Рубцовского района

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего финансовых затрат | 143,8 | 20,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 1643,8 |