УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Рубцовского  района

# от 29.12.2023 №699

Порядок

проведения проверки инвестиционных проектов

на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Рубцовский  район Алтайского края,

направляемых на капитальные вложения

## 1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Рубцовского  района, направляемых на капитальные вложения (далее – Порядок) определяет процедуру проведения проверки и подготовки заключения об эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Рубцовского  района (далее - местный бюджет), на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Проверка).

1.2.Проверка проводится в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление бюджетных инвестиций (предоставление субсидий) в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства: строительство, реконструкция объектов капитального строительства (в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения); приобретение объекта (объектов) недвижимого имущества органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (далее - инвестиционные проекты).

1.3.Проверка проводится отделом по  экономике  Администрации  района (далее - уполномоченный орган).

Результатом проверки является заключение уполномоченного органа, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

1.4.Проверка заключается в оценке соответствия инвестиционного проекта качественным, количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с Методикой оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика), утвержденной постановлением Администрации Рубцовского района.

1.5.Проверка проводится для подготовки и принятия в соответствии с действующим законодательством решения о предоставлении средств местного бюджета для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности (хозяйственном ведении и оперативном управлении) юридических лиц и (или) приобретаемые в муниципальную собственность органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета на реализацию инвестиционного проекта за счет средств местного бюджета.

Проверка не проводится при наличии заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств федерального и краевого бюджетов, направляемых на капитальные вложения Рубцовского района, подготовленного Министерством экономического развития  Алтайского края.

## Раздел II. Критерии оценки эффективности использования

средств местного бюджета, направляемых

на капитальные вложения

2.1.Проверка  осуществляется   на   основе   качественных   критериев   оценки  эффективности использования средств местного бюджета, направляемых  на  капитальные  вложения,  определенных  пунктом  4  Методики.

2.2. Проверка проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие количественным критериям не производится.

2.3. Инвестиционные  проекты,  соответствующие  качественным   критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе количественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых  на  капитальные  вложения,  определенных  пунктом  7  Методики.

## Раздел III. Порядок проведения проверки проектов

3.1.Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке, в ходе которой производится расчет интегральной оценки инвестиционного проекта в соответствии с Методикой.

3.2.Проведение проверки и выдача заключения осуществляется на основании заявлений.

3.3.Заявитель инвестиционного проекта представляет в уполномоченный орган заявление о проведении Проверки (далее - заявление), которое содержит следующие сведения:

- сведения о заявителе - участнике инвестиционного проекта;

- сведения об участниках инвестиционного проекта, если их несколько;

- перечень документов, прилагаемых к заявлению.

3.4.К заявлению прилагаются следующие документы:

3.4.1.Паспорт инвестиционного проекта по установленной форме (приложение №1 к настоящему Порядку);

3.4.2. Обоснование социально-экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает:

а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

б) цель и задачи инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора проекта и расчет затрат на содержание объекта капитального строительства (недвижимого имущества) после сдачи его в эксплуатацию;

г) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением полномочий органами местного самоуправления Рубцовского района;

д) источники и объемы финансового обеспечения инвестиционного проекта по годам его реализации с указанием нормативных правовых актов, подтверждающих данную информацию (при их наличии);

и) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

к) обоснование целесообразности реализации инвестиционного проекта для перспективы социально-экономического развития Рубцовского района;

л) обоснование соответствия цели проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития Рубцовского района;

м) обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта;

н)обоснование спроса (потребности) на услуги, создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

о)обоснование планируемого обеспечения строящегося (реконструируемого) объекта (объектов) капитального строительства или приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой мощностью, достаточной для реализации инвестиционного проекта;

п) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования (в случае их использования);

р) обоснование улучшения экологической обстановки, если реализация инвестиционного проекта способствует решению экологических проблем;

с) сведения о количестве создаваемых (модернизируемых) рабочих мест при реализации инвестиционного проекта в период проведения строительных работ и после ввода объекта в эксплуатацию (при необходимости);

т) сведения о количестве создаваемых временных рабочих мест при реализации инвестиционного проекта;

у) обоснование наличия средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта после реализации инвестиционного проекта (для инвестиционных проектов, предусматривающих создание объектов муниципальной собственности);

3.4.3.Копия положительного заключения государственной экспертизы инвестиционного проекта, отдельных документов, входящих в состав этого инвестиционного проекта, и (или) отдельных частей таких документов - в случае, если такие документы и (или) их части в соответствии с федеральным законодательством подлежат государственной экспертизе;

3.4.4. Копия положительного заключения достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств бюджета Рубцовского района, направляемых на капитальные вложения;

3.4.5.Сводный сметный расчет стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства и объектные сметы (при их наличии);

3.4.6. Обоснования объема затрат на приобретение объекта недвижимого имущества, содержащее обоснование стоимости приобретения объекта недвижимости имущества (включая отчет об оценке объекта оценки, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, при наличии и в случаях, предусмотренных действующим законодательством).

Документы, указанные в подпункте 6 настоящего пункта, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется строительство, реконструкция, в том числе техническое перевооружение объектов капитального строительства.

3.5. К заявлению о проведении Проверки инвестиционного проекта наряду с документами, указанным в пункте 3.3 настоящего Порядка, заявителем могут быть приложены иные документы, подтверждающие содержащиеся в нем сведения.

Уполномоченный орган при необходимости запрашивает у заявителя дополнительную информацию, обосновывающую цель, сроки, объемы затрат и социально-экономическую значимость инвестиционного проекта, для проведения  Проверки.  Заявитель  представляет  запрашиваемую  информацию в  уполномоченный  орган  в  течение  3  рабочих  дней  с  даты  получения запроса.

3.6.Документы,  указанные  в  подпунктах  о-у,  3.4.3,3.4.4, 3.4.5 пункта 3.4 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется приобретение объектов недвижимого имущества.

3.7. Инвестиционный проект, получивший ранее положительное заключение, подлежит повторной проверке после получения положительного заключения государственной экспертизы инвестиционного проекта, отдельных документов, входящих в состав этого инвестиционного проекта, и (или) отдельных частей таких документов, в случае если такие документы и (или) их части в соответствии с федеральным законодательством подлежат государственной экспертизе, и положительного заключения достоверности определения сметной стоимости в отношении инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Рубцовского района, направленных на капитальные вложения, прошедших Проверку до подготовки проектной документации.

3.8.Уполномоченный орган, получивший заявление о проведении проверки, в течение 5 рабочих дней принимает решение о проведении Проверки либо об отказе в ее проведении.

Уполномоченный орган отказывает в проведении проверки в следующих случаях:

-если заявление подано лицом, не являющимся участником инвестиционного проекта;

- отсутствует полный комплект документов, представляемых заявителем уполномоченному органу для проведения Проверки, в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

- в представленных документах отсутствуют исходные данные для расчета интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с приложениями к Методике.

Решение об отказе в проведении проверки направляется заявителю в письменном виде.

3.8. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных настоящим Порядком, и завершается направлением заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.

3.9.Срок проведения проверки и подготовки заключения не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления.

## Раздел IV. Выдача заключения об эффективности проекта

4.1.Результатом проверки является заключение уполномоченного органа, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (приложение №2 к настоящему Порядку).

4.2.Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета, направляемых на реализацию инвестиционного проекта.

4.3.Отрицательное заключение содержит мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

4.4.При получении заявителем отрицательного заключения об эффективности инвестиционного проекта он вправе вновь обратиться в уполномоченный орган для проведения проверки инвестиционного проекта после устранения всех замечаний, указанных в заключении.

4.5.Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа либо уполномоченным им должностным лицом.

4.6.Заключение составляется в двух экземплярах, оба из которых являются оригиналами, один оригинал заключения хранится в уполномоченном органе.